Phân loại

| Thứ tự | ID | Hạng mục | MoSCoW | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | Cần xác định độc giả để gắn yêu cầu mượn với đúng người và kiểm soát giới hạn mượn. |
| 2 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must | Cần dữ liệu sách chính xác và cập nhật tình trạng sách để chức năng tìm kiếm, mượn hoạt động. |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Là cách chính để độc giả tìm sách trước khi đặt mượn; phụ thuộc vào dữ liệu kho sách ở mục 10. |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must | Là chức năng trung tâm của MVP; phụ thuộc vào tài khoản độc giả và dữ liệu tồn kho. |
| 5 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | Tăng khả năng tự tra cứu; có thể tạm thay bằng thủ thư hỗ trợ tra cứu nếu chưa có chức năng này. |
| 6 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | Giúp giảm tình trạng trả muộn; ban đầu có thể dùng thông tin hạn trả hiển thị và quy trình nhắc thủ công. |
| 7 | 4 | Gia hạn mượn sách online | Should | Tăng sự thuận tiện nhưng có thể dùng quy trình gia hạn tại quầy trong phiên bản đầu. |
| 8 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Could | Có ích khi sách hết bản, nhưng có thể phát hành MVP với chức năng xem tình trạng sách và chưa hỗ trợ hàng đợi đặt trước. |
| 9 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | Tăng tương tác và hỗ trợ độc giả lựa chọn, nhưng không cần để hoàn tất quy trình mượn. |
| 10 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't have this time | Có thể thay bằng cách liên hệ hiện có của thư viện; chat trực tiếp làm tăng phạm vi phát triển và vận hành. |
| 11 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't have this time | Đăng nhập bằng tài khoản thư viện đã đáp ứng nhu cầu cơ bản; đăng nhập bên thứ ba là tiện ích bổ sung. |
| 12 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won't have this time | Cần thêm quy tắc gợi ý hoặc dữ liệu hành vi; không thiết yếu cho MVP và có thể đánh giá sau khi có dữ liệu sử dụng. |

### Vì sao thứ tự này hợp lý?

- Các mục 1, 10, 2 và 3 tạo thành luồng cốt lõi: xác định độc giả → quản lý sách → tìm sách → mượn sách.

- Mục 10 đứng trước mục 2 và 3 vì cần có dữ liệu sách để tìm kiếm và kiểm tra tình trạng cho mượn.

- Các mục Should giúp vận hành thuận tiện hơn nhưng có thể dùng quy trình thay thế tạm thời.

- Các mục Could và Won't tập trung vào trải nghiệm bổ sung, giao tiếp hoặc cá nhân hóa, nên không được ưu tiên hơn chức năng mượn sách cơ bản.